**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 1**

Themenstellung: Warehouse API

Kandidaten/Kandidatinnen: Rick Pleeging, Hannes Prochaska, Ibrahim Hussein

Jahrgang: 2024/25

Betreuer/in: Hack Niklas

Ort: Mödling

Datum: 12.03.2025

Zeit: 11:00

**Besprechungsinhalt:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Notiz |
| Rick Pleeging | Nutzwertanalyse Serversysteme, Anpassung der Beschreibung unterschiedlicher Kriterien/Punkten, Quellen Hinzufügen |
| Hannes Prochaska | Nutzwertanalyse RDMBS, Anpassung der Gewichtung, Genauere Beschreibung der Datenbanken und der Auswahlkriterien, Conclusio in Textform |
| Ibrahim Hussein | Fertigstellung Verschlüsselung |

**Aufgaben:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Notiz | zu erledigen bis |
| Rick Pleeging | Anpassung der Beschreibung unterschiedlicher Kriterien/Punkten, Quellen Hinzufügen | 2.4.2025 |
| Hannes Prochaska | Anpassung der Gewichtung, Genauere Beschreibung der Datenbanken und der Auswahlkriterien, Conclusio in Textform | 2.4.2025 |
| Ibrahim Hussein | Unit Tests | 2.4.2025 |
| Rick Pleeging | Vorbereitung API, Mailserver und Datenbank Server | 2.4.2025 |
| Hannes Prochaska | Kommunikation zwischen API und Datenbank fertigstellen | 2.4.2025 |
|  |  |  |